Journal de bord

18/10/2021

Début du projet

Planification première puis étude des fiche technique du matériel

Début du gant

Création du devis

19/10/2021

DIAGRAMME DE D2PLOIMENT

Finalisation du gant Croquis c++ builder

20/10/2021

Bts blanc

21/10/2021

Correction du BTS BLanc

22/10/2021

Recherche des différentes configuration du drone

Recherche sur udp

Recherche des commande néccéssaires pour la communication avec le drone en udp

Recheche pour coder de l’udp en python

Recherche commande github

Probleme rencontré :

Chef de projet (jason ) absent

08/11/2021

Recherche codage python android pour création apk

Probleme rencontré

Codage python et android python différent

Chef de projet absent

09/11/2021

Recherche serveur udp

Probleme rencontré

Erreur addresse ip du drone inconnu

10/11/2021

Recherche code import socket pour le contrôle du drone

Recherche utilité base de donnée

Oral de projet

Probleme rencontré

Liaison drone serveur et pc non disponible

12/11/2021

Remise aux propre de tous les dossiers concernent le projet